- OBIETTIVI STRATEGICI AREA: PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO ED OPERE PUBBLICHE

RESPONSABILE: arch. Marina Carrozzo

| N° | Obiettivo strategico | Peso % | Data realizzazione prevista | Beneficio atteso per l’utenza |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Predisposizione degli atti necessari per il Documento Programmatico Preliminare (DPP) al Piano Urbanistico Generale (PUG) e implementazione della fase di partecipazione ex L.R. 20/2001 e s.m.i. | 15 | Dicembre 2015 | Partecipazione attiva dei cittadini alle attività di pianificazione e governo del territorio. |
| 2 | Programmazione di ulteriori interventi di mitigazione del rischio idrogeologico e difesa del suolo | 10 | Dicembre 2015 | Difesa del suolo, tutela della pubblica incolumità e del patrimonio immobiliare |
| 3 | Competenze attribuite al Dirigente con decreto n. 2 del 18/06/2013 dal Comm. ad acta ARO3/LE in materia di igiene urbana e servizi ambientali | 25 | Dicembre 2015 | Miglioramento della qualità del servizio attuale |
| 4 | Ricognizione del Patrimonio Comunale. Esternalizzazione dei servizi di manutenzione strade, immobili, verde, pulizia sedi comunali, e controllo dell’esecuzione dei servizi affidati alla Copertino Multiservizi spa | 20 | Dicembre 2015 | Implementazione della gestione degli spazi ed attrezzature pubbliche. Miglioramento della qualità del servizio attuale |
| 5 | Conclusione dei procedimenti di progettazione e realizzazione opere pubbliche previste nel Piano Triennale OO.PP. approvato nel 2014 e avvio procedure per approvazione Piano Triennale OO.PP. 2015/2016, con particolare riguardo agli interventi finanziati con i fondi della Programmazione Europea 2007/13 | 30 | Dicembre 2015 | Realizzazione di lavori ed opere pubbliche a servizio della collettività |

1.1 OBIETTIVI OPERATIVI STRUTTURA: PIANIFICAZIONE URBANISTICA E GOVERNO DEL TERRITORIO

RESPONSABILE: arch. Marina Carrozzo

| N | Descrizione Obiettivi Operativi | Peso % | Indicatore | Valore indicatore atteso | Data realizzazione previsto | Tipologia dell’obiettivo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Implementazione dell’Ufficio di Piano con personale interno e consulenti esterni | 25 | Implementazione del servizio, procedura di affidamento consulenze specialistiche | Implementazione con circa n. 5 unità interne, conclusione procedura di affidamento di n. 2 consulenze specialistiche esterne | Dicembre 2015 | X Struttura |
|  |  |  |  |  |  |  Trasversale |
|  |  |  |  |  |  |  Individuale |
| 2 | Implementazione della fase di partecipazione cittadina alla pianificazione urbanistica | 10 | n. incontri realizzati | n. 1 incontro |  |  Struttura |
|  |  |  |  |  | giugno 2015 | X Trasversale |
|  |  |  |  |  |  |  Individuale |
| 3 | Implementazione della procedura per la predisposizione dello schema di Documento Programmatico Preliminare (DPP) al Piano Urbanistico Generale (PUG) | 20 | n. procedure implementate | 1 | novembre 2015 | X Struttura |
|  |  |  |  |  |  |  Trasversale |
|  |  |  |  |  |  |  Individuale |
| 4 | Iniziative per la rigenerazione territoriale (programmi ed interventi) | 30 | n. procedure avviate e/o implementate | 3 | dicembre 2015 | X Struttura |
|  |  |  |  |  |  |  Trasversale |
|  |  |  |  |  |  |  Individuale |
| 5 | Procedure di implementazione di Piani Attuativi proposti (Verifiche di assoggettabilità a VAS e/o VAS) | 15 | n. procedure avviate e/o implementate | 2 | dicembre 2015 | X Struttura |
|  |  |  |  |  |  |  Trasversale |
|  |  |  |  |  |  |  Individuale |

| Matr. | Cat./Pos. Econ. | Nominativo dipendente coinvolto sull’obiettivo | Ob. 01 | Ob. 02 | Ob. 03 | Ob. 04 | Ob. 05 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | D1-D3 | Arch. Francesco Calasso | x | x | x | x | X |
|  | D1-D3 | Arch. j. Pietro Antonio Greco | x | x | x | x |  |
|  | D3-D6 | Ing. Antonio Giuseppe Verdesca | x | x | x | x | X |
|  | C1 | Sig.ra Emilia D’Ancona | x | x | x |  |  |
|  | C1 | Geom. Paolo De Benedittis (sino al 5/5/2015) | x |  |  |  |  |
|  | C1 | Geom. Maurizio Manieri | x | x | x | x |  |
|  | ? | Sig. Valentina Polimeno |  |  |  | x |  |

1.2 OBIETTIVI OPERATIVI STRUTTURA: ATTUAZIONE DEL PIANO DEI NUMERI CIVICI

RESPONSABILE: arch. Marina Carrozzo

| N | Descrizione Obiettivi Operativi | Peso % | Indicatore | Valore indicatore atteso | Data realizzazione previsto | Tipologia dell’obiettivo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Implementazione degli strumenti gestionali informatici | 65 | n. strumenti implementati | 1 | Dicembre 2015 | X Struttura |
|  |  |  |  |  |  |  Trasversale |
|  |  |  |  |  |  |  Individuale |
| 3 | Attribuzione ed affissione numeri civici | 35 | implementazione del servizio | 20% |  |  Struttura |
|  |  |  |  |  | Dicembre 2015 | X Trasversale |
|  |  |  |  |  |  |  Individuale |

| Matr. | Cat./Pos. Econ. | Nominativo dipendente coinvolto sull’obiettivo | Ob. 01 | Ob. 02 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | D1-D3 | Arch. Francesco Calasso | x | x |  |  |  |
|  | B1-B4 | Sig. Raffaele Leo |  | x |  |  |  |
|  | B1 | Sig. Cosimo Gala |  | x |  |  |  |

1.3 OBIETTIVI OPERATIVI STRUTTURA: IMPLEMENTAZIONE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI, VERDE PUBBLICO, PULIZIA SEDI COMUNALI

RESPONSABILE: arch. Marina Carrozzo

| N | Descrizione Obiettivi Operativi | Peso % | Indicatore | Valore indicatore atteso | Data realizzazione previsto | Tipologia dell’obiettivo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Indirizzo, gestione e controllo dell’esecuzione dei servizi manutentivi del patrimonio comunale affidati alla Copertino Multiservizi spa con personale dell’ufficio | 35 | implementazione del servizio, effettuazione di sopralluoghi | n. 3 sopralluoghi al mese | Dicembre 2015 | X Struttura |
|  |  |  |  |  |  |  Trasversale |
|  |  |  |  |  |  |  Individuale |
| 2 | Programmazione, progettazione, direzione lavori e controllo di lavori di manutenzione ordinaria/straordinaria realizzati in economia | 35 | n. interventi realizzati | 18 | Dicembre 2015 | X Struttura |
|  |  |  |  |  |  |  Trasversale |
|  |  |  |  |  |  |  Individuale |
| 3 | conclusione della gara per l’esternalizzazione dei servizi di manutenzione strade, immobili comunali, verde, pulizia sedi | 30 | n. gare concluse | 1 | Dicembre 2015 | X Struttura |
|  |  |  |  |  |  |  Trasversale |
|  |  |  |  |  |  |  Individuale |

| Matr. | Cat./Pos. Econ. | Nominativo dipendente coinvolto sull’obiettivo | Ob. 01 | Ob. 02 | Ob. 03 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | D3 - D6 | Ing. Antonio Verdesca | x | x | x |  |  |
|  | D1- D3 | Arch. j. Pietro Antonio Greco | x |  |  |  |  |
|  | D1- D3 | Geom. Sandro Pagano | x |  |  |  |  |
|  | C1 | Sig.ra Emilia D’Ancona | x | x |  |  |  |
|  | C1 | Sig.ra Valentina Polimeno |  |  | x |  |  |
|  | C1 | Geom. Maurizio Manieri |  | x | x |  |  |
|  | B1- B4 | Sig. Raffaele Leo |  | x |  |  |  |
|  | B1 | Sig. Cosimo Gala |  | x |  |  |  |

1.4 OBIETTIVI OPERATIVI STRUTTURA: IMPLEMENTAZIONE DEL SERVIZIO IGIENE URBANA

RESPONSABILE: arch. Marina Carrozzo

| N | Descrizione Obiettivi Operativi | Peso % | Indicatore | Valore indicatore atteso | Data realizzazione previsto | Tipologia dell’obiettivo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Competenze attribuite al Dirigente con decreto n. 2 del 18/06/2013 dal Comm. ad acta ARO3/LE in materia di igiene urbana: svolgimento della gara pubblica per l’affidamento del servizio integrato | 50 | Gara pubblica avviata ed implementata | 1 |  |  Struttura |
|  |  |  |  |  | Dicembre 2015 | X Trasversale |
|  |  |  |  |  |  |  Individuale |
| 2 | Avvio ed implementazione di interventi nel settore ambientale e di igiene urbana, al fine di incentivare la raccolta differenziata, la riduzione della produzione dei rifiuti e il recupero degli stessi, per ridurre gli impatti sull’ambiente e i costi di gestione del servizio a carico della collettività | 30 | n. interventi avviati e/o implementati | 4 | Dicembre 2015 | X Struttura |
|  |  |  |  |  |  |  Trasversale |
|  |  |  |  |  |  |  Individuale |
| 3 | Implementazione dell’attività di controllo e bonifica ambientale in collaborazione con il comando PM | 20 | implementazione del servizio | 1 | Dicembre 2015 |  Struttura |
|  |  |  |  |  |  | X Trasversale |
|  |  |  |  |  |  |  Individuale |

| Matr. | Cat./Pos. Econ. | Nominativo dipendente coinvolto sull’obiettivo | Ob. 01 | Ob. 02 | Ob. 03 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | D1-D3 | Arch. j. Pietro Antonio Greco |  | x | x |  |  |
|  | D1-D3 | Arch. Francesco Calasso | x | x |  |  |  |
|  | C1 | Geom. Maurizio Manieri |  |  | x |  |  |

1.5 OBIETTIVI OPERATIVI STRUTTURA: RAZIONALIZZAZIONE DELLA GESTIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE

RESPONSABILE: arch. Marina Carrozzo

| N | Descrizione Obiettivi Operativi | Peso % | Indicatore | Valore indicatore atteso | Data realizzazione previsto | Tipologia dell’obiettivo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Razionalizzazione dell’uso del patrimonio comunale | 10 | implementazione e controllo del servizio | 50% |  |  Struttura |
|  |  |  |  |  | Dicembre 2015 | X Trasversale |
|  |  |  |  |  |  |  Individuale |
| 2 | Verifica degli adempimenti dei concessionari e degli inquilini delle abitazioni pubbliche in collaborazione con Servizi Sociali e P.M. | 10 | n. procedura implementata | 1 |  |  Struttura |
|  |  |  |  |  | Dicembre 2015 | X Trasversale |
|  |  |  |  |  |  |  Individuale |
| 3 | Affidamento in concessione di strutture ed aree pubbliche ad associazioni locali Avvio ed Implementazione procedure | 20 | n. procedure | 4 |  |  Struttura |
|  |  |  |  |  | Dicembre 2015 | X Trasversale |
|  |  |  |  |  |  |  Individuale |
| 4 | Implementazione del servizio di autorizzazione e controllo dei lavori eseguiti su suolo pubblico da parte di società di gestione dei servizi pubblici (Enel, Telecom, Aqp, SES, …) e snellimento delle procedure amministrative | 10 | Tempi medi di rilascio delle autorizzazioni, n. sopralluoghi effettuati | t.medio: 15 gg n. sopralluoghi: 1/mese |  |  Struttura |
|  |  |  |  |  | Dicembre 2015 | X Trasversale |
|  |  |  |  |  |  |  Individuale |
| 5 | Implementazione del servizio CONSIP per la fornitura di energia elettrica e manutenzione ordinaria della pubblica illuminazione e degli impianti semaforici comunali - razionalizzazione, programmazione, snellimento delle procedure | 20 | n. servizio | 1 | Dicembre 2015 | X Struttura |
|  |  |  |  |  |  |  Trasversale |
|  |  |  |  |  |  |  Individuale |
| 6 | Implementazione del servizio CONSIP per la fornitura di combustibile e manutenzione ordinaria degli impianti termici comunali - razionalizzazione, programmazione, snellimento delle procedure | 20 | n. servizio | 1 | Dicembre 2015 | X Struttura |
|  |  |  |  |  |  |  Trasversale |
|  |  |  |  |  |  |  Individuale |
| 7 | Avvio del procedimento di acquisizione dei beni confiscati alla mafia e loro gestione | 10 | n. procedimenti | 3 | Dicembre 2015 | X Struttura |
|  |  |  |  |  |  |  Trasversale |
|  |  |  |  |  |  |  Individuale |

| Matr. | Cat./Pos. Econ. | Nominativo dipendente coinvolto sull’obiettivo | Ob. 01 | Ob. 02 | Ob. 03 | Ob. 04 | Ob. 05 | Ob. 06 | Ob. 07 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | D1-D3 | Arch. Francesco Calasso | x | x | x |  |  |  | x |  |
|  | D3-D6 | Ing. Antonio Verdesca | x |  | x |  | x | x |  |  |
|  | C4 | Arch. j. Pietro Antonio Greco | x |  |  | x |  |  |  |  |
|  | C1 | Geom. Luca Conte |  |  |  | x |  |  |  |  |
|  | C1 | Sig.ra Emilia D’Ancona | x |  |  |  | x | x |  |  |
|  | ? | Sig.ra Valentina Polimeno | x |  |  |  |  |  | x |  |

1.6 OBIETTIVI OPERATIVI STRUTTURA: PROGRAMMAZIONE, PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DI OPERE PUBBLICHE

RESPONSABILE:  arch. Marina Carrozzo

| N | Descrizione Obiettivi Operativi | Peso % | Indicatore | Valore indicatore atteso | Data realizzazione previsto | Tipologia dell’obiettivo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Intervento di realizzazione dell’ampliamento della rete idrica e fognante nelle zone sprovviste dal servizio nell’ambito della programmazione dell’AATO Puglia | 10 | Adempimenti richiesti all’ente | n. 1 atto C.C. | Dicembre 2015 | X Struttura |
|  |  |  |  |  |  |  Trasversale |
|  |  |  |  |  |  |  Individuale |
| 2 | Attuazione del Programma Straordinario Stralcio di interventi urgenti sul patrimonio scolastico finalizzati alla messa in sicurezza e alla prevenzione e riduzione del rischio connesso alla vulnerabilità degli elementi anche non strutturali degli edifici scolastici, finanziato con fondi CIPE, riguardante la scuola primaria di I grado di v. Mogadiscio (€ 57.940,00), la scuola primaria di II grado di v. Mogadiscio (€ 147.770,00), la scuola secondaria di I grado di v. Mogadiscio (€ 147.770,00), la scuola secondaria di I grado di v. R. Isabella (€ 141.260,00), mediante redazione della progettazione definitiva | 15 | Progetti definitivi redatti | n. 4 | Ottobre 2015 | X Struttura |
|  |  |  |  |  |  |  Trasversale |
|  |  |  |  |  |  |  Individuale |
| 3 | Intervento di bonifica rischio idrogeologico _ I lotto (€ 4.005.000,00): implementazione del procedimento di gara | 10 | n. procedimenti implementati | n. 1 | Dicembre 2015 | X Struttura |
|  |  |  |  |  |  |  Trasversale |
|  |  |  |  |  |  |  Individuale |
| 4 | Lavori di ampliamento del cimitero comunale – I stralcio, comprendente l’esproprio delle aree necessarie per la realizzazione di servizi, cappelle gentilizie, loculi e celle ossarie, da assegnare a privati cittadini | 20 | Affidamento dei lavori, implementazione della procedura d’esproprio | n. 1 appalto aggiudicato, n. 1 procedura d’esproprio implementata | Dicembre 2015 | X Struttura |
|  |  |  |  |  |  |  Trasversale |
|  |  |  |  |  |  |  Individuale |
| 5 | Realizzazione rete idrica/fognante dell’area PIP | 15 | esecuzione lavori | n. 1 appalto eseguito | Dicembre 2015 | X Struttura |
|  |  |  |  |  |  |  Trasversale |
|  |  |  |  |  |  |  Individuale |
| 6 | Implementazione e/o completamento delle opere di cui al P.T.OO.PP. 2015-2017 ed elenco annuale 2015 già avviate | 20 | Grado di attuazione interventi implementati/completati | 75% | Dicembre 2015 | X Struttura |
|  |  |  |  |  |  |  Trasversale |
|  |  |  |  |  |  |  Individuale |
| 7 | Progetto di incentivazione dell’attività turistica mediante la creazione di itinerari naturalistici, enogastronomici (strade del gusto e delle tradizioni, della transumanza, di turismo equestre – ippovie, ciclo-turismo): realizzazione di spazi per la promozione turistica presso il Convento delle Clarisse e il Convento di Casole (mis. 313, azione 1, FEASR Puglia 2007/13) | 10 | Realizzazione di lavori e servizi | n. 2 appalti eseguiti |  |  Struttura |
|  |  |  |  |  |  |  Trasversale |
|  |  |  |  |  | Dicembre 2015 | X Individuale |

| Matr. | Cat./Pos. Econ. | Nominativo dipendente coinvolto sull’obiettivo | Ob. 01 | Ob. 02 | Ob. 03 | Ob. 04 | Ob. 05 | Ob. 06 | Ob. 07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | D1-D3 | Arch. Francesco Calasso |  |  |  | x |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | D3-D6 | Ing. Antonio Verdesca | x |  | x | x | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | D1-D3 | Arch.j. Pietro Antonio Greco |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | D1-D3 | Geom. Sandro Pagano |  | x |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | C1 | Geom. Luca Conte | x | x |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | C1 | Sig.ra Emilia D’Ancona |  |  |  | x | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ? | Sig.ra Valentina Polimeno |  |  |  |  | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | C1 | Geom. Mauro Manieri |  |  | x | x |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | C1 | Geom. Paolo Debenedittis |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1.7 OBIETTIVI OPERATIVI STRUTTURA: ADEGUAMENTO REGOLAMENTI DI SETTORE

RESPONSABILE: arch. Marina Carrozzo

| N | Descrizione Obiettivi Operativo | Peso % | Indicatore | Valore indicatore atteso | Data realizzazione previsto | Tipologia dell’obiettivo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Regolamento Comunale ex art. 93 co. 7bis-ter-quater - D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.; Modifica Regolamento Comunale per il servizio NCC; Regolamento Polizia Mortuaria. | 100 | n. regolamenti approvati e/o modificati | n. 3 |  |  Struttura |
|  |  |  |  |  | Dicembre 2015 | X Trasversale |
|  |  |  |  |  |  |  Individuale |

| Matr. | Cat./Pos. Econ. | Nominativo dipendente coinvolto sull’obiettivo | Ob. 01 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | D1-D3 | Arch. Pietro Antonio Greco | x |  |  |  |  |
|  | C4 | Sig. Giuseppe Vangeli | x |  |  |  |  |
|  | C1 | Sig. Giancarlo Ciriolo | x |  |  |  |  |

1.8 OBIETTIVI OPERATIVI STRUTTURA: IMPLEMENTAZIONE DELLO SPORTELLO UNICO EDILIZIA

RESPONSABILE: arch. Marina Carrozzo

| N | Descrizione Obiettivi Operativo | Peso % | Indicatore | Valore indicatore atteso | Data realizzazione previsto | Tipologia dell’obiettivo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Servizio di monitoraggio del territorio e repressione dell’abusivismo in collaborazione con il Comando di PM | 40 | n. __ servizi implementati | n. 1 servizio implementato |  |  Struttura |
|  |  |  |  |  | Dicembre 2015 | X Trasversale |
|  |  |  |  |  |  |  Individuale |
| 2 | Revisione delle modalità operative del servizio istruttoria pratiche edilizie. Efficienza del servizio all’utenza. Razionalizzazione dei tempi di rilascio di lavorazione delle pratiche e rilascio di permessi. Aggiornamento dell’archivio digitale. | 60 | n. _ servizi implementati | n. 1 servizio implementato | Dicembre 2015 | X Struttura |
|  |  |  |  |  |  |  Trasversale |
|  |  |  |  |  |  |  Individuale |

| Matr. | Cat./Pos. Econ. | Nominativo dipendente coinvolto sull’obiettivo | Ob. 01 | Ob. 02 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | D1-D3 | Arch. Francesco Calasso | X | X |  |  |  |
|  | C1 | Sig.ra Luciana Polo | X | X |  |  |  |
|  | C1 | Geom. Paolo De Benedittis | X |  |  |  |  |
|  | C1 | Geom. Luca Conte | x |  |  |  |  |

1.9 OBIETTIVI OPERATIVI STRUTTURA: IMPLEMENTAZIONE DELLO SPORTELLO UNICO ATTIVITA’ PRODUTTIVE

RESPONSABILE: arch. Marina Carrozzo

| N | Descrizione Obiettivi Operativo | Peso % | Indicatore | Valore indicatore atteso | Data realizzazione previsto | Tipologia dell’obiettivo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Implementazione del servizio tramite uso di procedure informatizzate relative ad istruttoria pratiche, rilascio provvedimenti, aggiornamento banche dati | 40 | n. servizi implementati | n. 1 |  |  Struttura |
|  |  |  |  |  | Dicembre 2015 | X Trasversale |
|  |  |  |  |  |  |  Individuale |
| 2 | Approvazione del Piano del Commercio a Posto fisso su suolo pubblico | 60 | n. piani approvati | n. 1 |  |  Struttura |
|  |  |  |  |  | Aprile 2015 | X Trasversale |
|  |  |  |  |  |  |  Individuale |

| Matr. | Cat./Pos. Econ. | Nominativo dipendente coinvolto sull’obiettivo | Ob. 01 | Ob. 02 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | D1-D3 | Arch. j. Pietro Antonio Greco | x | x |  |  |  |
|  | C4 | Sig. Giuseppe Vangeli | x | x |  |  |  |

1.10 OBIETTIVI OPERATIVI STRUTTURA: RAZIONALIZZAZIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI

RESPONSABILE: arch. Marina Carrozzo

| N | Descrizione Obiettivi Operativo | Peso % | Indicatore | Valore indicatore atteso | Data realizzazione previsto | Tipologia dell’obiettivo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Implementazione dei servizi cimiteriali | 40 | n. servizi implementati | n. 1 |  |  Struttura |
|  |  |  |  |  | Dicembre 2015 | X Trasversale |
|  |  |  |  |  |  |  Individuale |
| 2 | Avvio e/o implementazione delle procedure di gara per affidamento di servizi diversi | 60 | n. procedure avviate | n. 3 | Dicembre 2015 | X Struttura |
|  |  |  |  |  |  |  Trasversale |
|  |  |  |  |  |  |  Individuale |

| Matr. | Cat./Pos. Econ. | Nominativo dipendente coinvolto sull’obiettivo | Ob. 01 | Ob. 02 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | D1-D3 | Arch. j. Pietro Antonio Greco | x | x |  |  |  |
|  | C1 | Sig. Giancarlo Ciriolo | x | x |  |  |  |
|  | A4 | Sig. Giuseppe Gladio | x |  |  |  |  |
|  | A4 | Sig. Giovanni Greco | x |  |  |  |  |